EXPRESSION DES BESOINS MÉTIER

Refonte de l'outil de reporting — Portefeuille crédit

BanqueRégionale SA — Direction des Systèmes d'Information

| Version | 1.0 |
| --- | --- |
| Date | Mai 2025 |
| Statut | Pour validation |
| Auteur | Bleze TCHALLA — Business Data Analyst |
| Destinataires | DSI, Directeur des Risques, DAF, Responsable Conformité |

# 1. Contexte et enjeux

## 1.1 Situation actuelle

BanqueRégionale SA dispose actuellement d'un dispositif de reporting du portefeuille crédit reposant sur des fichiers Excel maintenus manuellement par les équipes contrôle de gestion et risques. Ce dispositif présente plusieurs limites opérationnelles majeures :

- Mise à jour manuelle hebdomadaire des fichiers : risque d'erreur élevé et chronophage (estimé à 2 jours/homme par semaine)

- Absence de vision consolidée en temps réel : les données issues du CBS (Core Banking System) ne sont pas automatiquement intégrées

- Multiplicité des versions de fichiers Excel : manque de source unique de vérité (source of truth)

- Indicateurs partiels : le NPL ratio, le taux de couverture et la segmentation par score ne sont pas calculés automatiquement

- Reporting CODIR produit en J+5 après la clôture mensuelle : délai trop long pour les prises de décision

## 1.2 Enjeux du projet

La refonte de l'outil de reporting répond à 4 enjeux stratégiques :

| # | Enjeu | Description |
| --- | --- | --- |
| 1 | Fiabilité | Disposer d'une source unique de données fiables, automatiquement alimentée depuis le CBS |
| 2 | Réactivité | Réduire le délai de production du reporting CODIR de J+5 à J+1 |
| 3 | Conformité | Répondre aux exigences réglementaires Bâle III / EBA sur le reporting NPL et les provisions |
| 4 | Pilotage | Outiller les managers agence et les directeurs BU avec des dashboards adaptés à leur périmètre |

# 2. Parties prenantes — Matrice RACI

La matrice RACI définit le niveau d'implication de chaque acteur sur le projet (R = Responsable, A = Approbateur, C = Consulté, I = Informé).

| Partie prenante | Cadrage | Spécifications | Développement | Recette | Déploiement |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Directeur des Risques | A | A | I | A | A |
| DAF / Contrôle de gestion | C | C | I | R | I |
| Responsable Conformité | C | C | I | C | I |
| DSI / Chef de projet IT | R | C | R | C | R |
| Business Data Analyst (auteur) | R | R | C | R | C |
| Directeurs d'agence | C | C | I | R | I |
| Équipe Data / BI | I | C | R | C | R |

# 3. Besoins métier par profil utilisateur

## 3.1 Profil 1 — Directeur des Risques

Objectif : Piloter la qualité du portefeuille crédit et anticiper les risques de défaut.

- Visualiser en temps réel le NPL ratio global et par agence

- Suivre l'évolution mensuelle des encours douteux et en défaut

- Accéder à la liste des clients à risque avec leurs caractéristiques (encours, score, jours de retard)

- Comparer le taux de couverture (provisions / NPL) avec les exigences réglementaires Bâle III

- Exporter les données pour alimentation des rapports réglementaires EBA

## 3.2 Profil 2 — DAF / Contrôle de gestion

Objectif : Suivre la performance financière du portefeuille et les objectifs budgétaires.

- Visualiser l'encours total par agence, segment client et type de crédit

- Suivre la réalisation des objectifs d'encours par agence vs budget alloué

- Accéder aux indicateurs de rentabilité : taux d'intérêt moyen, marge nette d'intérêt

- Obtenir une vision mensuelle de l'évolution du portefeuille (entrées, sorties, passages en défaut)

## 3.3 Profil 3 — Directeur d'agence

Objectif : Piloter son portefeuille local et ses équipes.

- Visualiser les KPIs de son agence : encours, nb clients, nb crédits actifs, NPL ratio agence

- Suivre la performance de chaque conseiller (encours géré, taux de défaut)

- Identifier ses clients en situation de fragilité financière (score < 600, retards > 30 jours)

- Comparer ses résultats avec la moyenne réseau

## 3.4 Profil 4 — Responsable Conformité

Objectif : S'assurer de la conformité réglementaire du reporting crédit.

- Accéder aux indicateurs réglementaires : NPL ratio, taux de couverture, classification des créances

- Tracer l'historique des modifications de statut des crédits (audit trail)

- Générer les extracts de données pour les reportings BCE / EBA / ACPR

# 4. Contraintes et exigences

## 4.1 Contraintes techniques

- Connexion au CBS (Core Banking System) via API REST ou flux ETL quotidien

- Déploiement sur Power BI Service — licences Pro déjà disponibles pour 45 utilisateurs

- Authentification via Active Directory (SSO) — pas de compte Power BI local

- Données hébergées sur serveurs internes — aucune donnée client en cloud public

## 4.2 Contraintes réglementaires

- Conformité Bâle III : classification sain / douteux / défaut selon les critères EBA (90 jours)

- Archivage des données : conservation 10 ans minimum (RGPD + exigences ACPR)

- Pseudonymisation des données clients dans les environnements de développement et recette

## 4.3 Exigences de performance

- Temps de chargement du dashboard : inférieur à 5 secondes pour 95% des requêtes

- Disponibilité du service : 99.5% sur les heures ouvrées (8h-20h, hors maintenance)

- Fréquence de rafraîchissement des données : quotidienne à J+1 (clôture J à 7h)

## 4.4 Exigences de sécurité

- Row-Level Security (RLS) : chaque directeur d'agence ne voit que son périmètre

- Profils CODIR : accès à l'ensemble du portefeuille groupe

- Journalisation des accès et exports : traçabilité complète

# 5. Périmètre et hors périmètre

| Dans le périmètre | Hors périmètre (V1) |
| --- | --- |
| Dashboard KPIs portefeuille crédit | Reporting crédit immobilier professionnel (prévu V2) |
| Vue agence et vue groupe | Intégration avec outil de notation interne (Moody's) |
| Segmentation clients par score et segment | Prévisions et modèles prédictifs ML |
| Suivi mensuel des encours (historique 24 mois) | Module de simulation de stress-test |
| Export Excel et PDF des rapports | Reporting consolidé multi-entités groupe |
| Alertes automatiques sur seuils NPL | Connecteur temps réel (streaming) — prévu V3 |

# 6. Planning et jalons

| # | Phase | Livrable | Délai estimé |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cadrage & expression des besoins | Présent document validé | Semaine 1-2 |
| 2 | Spécifications fonctionnelles | Document de spécifications v1 | Semaine 3-4 |
| 3 | Développement Power BI | Dashboard prototype livré | Semaine 5-8 |
| 4 | Recette utilisateurs (UAT) | PV de recette signé | Semaine 9-10 |
| 5 | Déploiement & formation | Go-live + supports formation | Semaine 11-12 |

Document soumis à validation. Toute modification après approbation fera l'objet d'une gestion de changement formelle.