PLAN DE RECETTE — UAT

Refonte de l'outil de reporting — Portefeuille crédit

BanqueRégionale SA — Direction des Systèmes d'Information

| Version | 1.0 |
| --- | --- |
| Date | Mai 2025 |
| Phase | Recette utilisateurs (UAT — Semaines 9-10) |
| Auteur | Bleze TCHALLA — Business Data Analyst |
| Recetteurs | DAF, Directeur des Risques, 3 Directeurs d'agence pilotes |

# 1. Objectifs et conditions de la recette

## 1.1 Objectifs

- Vérifier que chaque fonctionnalité livrée correspond aux spécifications validées

- S'assurer que les règles de gestion (RG-CRD-001 à 005) sont correctement implémentées

- Valider la sécurité des accès (RLS — chaque profil ne voit que son périmètre)

- Confirmer les performances (temps de chargement < 5 secondes)

- Obtenir le PV de recette signé par les recetteurs avant le Go-live

## 1.2 Critères d'acceptation globaux

| Critère | Seuil d'acceptation | Bloquant ? |
| --- | --- | --- |
| Taux de cas de test passants | ≥ 95% des cas Must Have | OUI |
| Zéro anomalie bloquante ouverte | 0 anomalie de criticité P1 non résolue | OUI |
| Validation RLS | 100% des profils voient uniquement leur périmètre | OUI |
| Performance | Temps chargement < 5s sur 95% des pages | OUI |
| Export fonctionnel | Export PDF et Excel opérationnels sans erreur | NON |

# 2. Cas de test par fonctionnalité

## 2.1 Module KPIs — Vue Direction

| ID | User Story | Description du test | Résultat attendu | Statut | Criticité | Obs. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-01 | US-01 | Ouvrir la page Vue Direction en tant que Directeur des Risques | NPL Ratio affiché en temps réel, jauge colorée selon seuil |  | P1 |  |
| TC-02 | US-01 | Vérifier que le NPL ratio passe en orange quand > 8% | Jauge orange et alerte visuelle déclenchée automatiquement |  | P1 |  |
| TC-03 | US-03 | Consulter la courbe d'évolution NPL sur 24 mois | 24 points de données affichés, axe temporel correct |  | P1 |  |
| TC-04 | US-04 | Filtrer par agence via le slicer | Tous les KPIs se recalculent sur le périmètre agence sélectionné |  | P1 |  |
| TC-05 | US-02 | Vérifier la liste des Top 10 clients à risque | 10 clients affichés, triés par encours à risque décroissant. Noms pseudonymisés. |  | P1 |  |
| TC-06 | US-05 | Exporter le rapport en PDF | PDF généré en < 30 secondes, format A4, données complètes |  | P2 |  |

## 2.2 Module Vue Agence

| ID | User Story | Description du test | Résultat attendu | Statut | Criticité | Obs. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-07 | US-06 | Connexion en tant que Directeur Agence Paris | Seules les données de l'agence Paris sont visibles. Aucune donnée autre agence. |  | P1 |  |
| TC-08 | US-06 | Tenter d'accéder aux données d'une autre agence via URL directe | Accès refusé — message d'erreur RLS affiché |  | P1 |  |
| TC-09 | US-07 | Consulter la matrice de performance des conseillers | Tableau avec tous les conseillers de l'agence, KPIs corrects vs base SQL |  | P1 |  |
| TC-10 | US-06 | Vérifier le taux de réalisation de l'objectif agence | Barre de progression verte si > 95%, orange si 80-95%, rouge si < 80% |  | P2 |  |

## 2.3 Module Vue Risque

| ID | User Story | Description du test | Résultat attendu | Statut | Criticité | Obs. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-11 | US-01 | Vérifier la heatmap NPL par agence et type de crédit | Matrice affichée, couleurs cohérentes avec valeurs NPL calculées en SQL |  | P1 |  |
| TC-12 | US-09 | Consulter l'historique des changements de statut d'un crédit | Audit trail complet avec date, ancien statut, nouveau statut, utilisateur |  | P1 |  |
| TC-13 | US-08 | Exporter les données au format EBA/conformité en Excel | Fichier Excel avec colonnes réglementaires, données complètes et correctes |  | P1 |  |
| TC-14 | US-10 | Déclencher manuellement un dépassement de seuil NPL | Alerte email reçue dans les 15 minutes suivant le dépassement |  | P3 |  |

# 3. Matrice de traçabilité

La matrice de traçabilité garantit que chaque besoin métier est couvert par au moins une spécification et un cas de test.

| Besoin métier | User Story | Spécification | Cas de test | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NPL ratio temps réel | US-01 | Page 1 — KPI NPL Ratio | TC-01, TC-02 | A tester |
| Clients en défaut | US-02 | Page 1 — Top 10 risque | TC-05 | A tester |
| Évolution NPL 24 mois | US-03 | Page 1 — Courbe mensuelle | TC-03 | A tester |
| Objectif agence vs budget | US-04 | Page 2 — Barre progression | TC-04, TC-10 | A tester |
| Export CODIR | US-05 | Page 1 — Bouton export | TC-06 | A tester |
| RLS agence | US-06 | RLS Power BI | TC-07, TC-08 | A tester |
| Performance conseillers | US-07 | Page 2 — Matrice conseillers | TC-09 | A tester |
| Export réglementaire EBA | US-08 | Page 3 — Export conformité | TC-13 | A tester |
| Audit trail statuts | US-09 | Page 3 — Tableau audit | TC-12 | A tester |
| Alertes NPL | US-10 | Page 3 — Alertes | TC-14 | A tester |

# 4. Gestion des anomalies

## 4.1 Grille de criticité

| Priorité | Niveau | Définition | Délai de résolution |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 | Bloquant | Fonctionnalité Must Have non opérationnelle ou données incorrectes | Avant Go-live (obligatoire) |
| P2 | Majeur | Fonctionnalité dégradée, contournement possible | Sprint correctif J+15 |
| P3 | Mineur | Problème cosmétique ou amélioration ergonomique | Backlog V1.1 |

## 4.2 Fiche de remontée d'anomalie

Chaque anomalie détectée doit être documentée selon la fiche suivante :

| Champ | Valeur |
| --- | --- |
| ID Anomalie | ANO-XXX |
| Cas de test lié | TC-XX |
| Date de détection | JJ/MM/AAAA |
| Détecté par | Nom du recetteur + profil |
| Description | Décrire précisément le comportement observé vs attendu |
| Capture d'écran | Joindre en pièce attachée |
| Priorité | P1 / P2 / P3 |
| Statut | Ouvert / En cours / Résolu / Fermé |

# 5. Procès-verbal de recette

Le présent PV atteste que la recette utilisateurs a été réalisée conformément au plan de recette référencé SPEC-RPT-2025-001.

| Recetteur | Fonction | Résultat |
| --- | --- | --- |
|  | Directeur des Risques | Approuvé / Approuvé avec réserves / Refusé |
|  | DAF — Contrôle de gestion | Approuvé / Approuvé avec réserves / Refusé |
|  | Directeur Agence Paris pilote | Approuvé / Approuvé avec réserves / Refusé |
|  | Directeur Agence Lyon pilote | Approuvé / Approuvé avec réserves / Refusé |
|  | Responsable Conformité | Approuvé / Approuvé avec réserves / Refusé |

| Nb cas testés | 14 |
| --- | --- |
| Nb cas OK |  |
| Nb anomalies P1 |  |
| Nb anomalies P2 |  |
| Décision Go-live | Autorisé / Conditionnel / Refusé |
| Date Go-live |  |

Signatures des approbateurs requises avant Go-live.